Zápis kontrolního výboru MS č. 1

Ve Spálově dne :

Členové: Rostislav Demel

Jiří Mik

Marie Flodrová

Kontrola plnění vybraných usnesení

2. zasedání ZMS dne 21. 11. 2022

26/2/2022 Schvaluje poskytnutí účelové dotace pro organizaci Sbor dobrovolných hasičů Spálov ve výši 50.000,-Kč, na rok 2023. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

Uzavřena Veřejnoprávní smlouva č. 3/2022dne 20.2.2022. Dotace poskytnuta.

28/2/2022 Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8020276 Spálov mezi Městys Spálov a ČEZ Distribuce, a.s. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

Smlouva uzavřena dne 28.11.2022.

30/2/2022 Schvaluje uzavření SMLOUVY O PARTNERSTVÍ o vzájemné spolupráci partnerů, kteří realizují projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry III“. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

Za městys Spálov byla smlouva podepsané dne 24.1.2023.

41/2/2022 Schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci „Městys Spálov, Obnova místní komunikace č. 18c“.

Žádost na MMR podána dne 17.12.2021 společně s žádostí o podporu na opravu MK 59c. Žádost byla podpořena, čekáme na „Rozhodnutí“.

42/2/2022 Schvaluje záměr rekonstrukce a podání žádosti o podporu na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Spálov“.

Žádost na MMR podána 14.12.2021, nebyla podpořena (náhradník).

43/2/2022 Schvaluje záměr a podání žádosti o podporu na Ministerstvo zemědělství ČR – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci „Renovace sochy Panny Marie a Sv. Jana Nepomuckého ve Spálově“.

Žádost podána na MZE dne1.2.2023. Je schválena referentem, čekáme na „Rozhodnutí“.

3. zasední ZMS ze dne 20. 2. 2023

69/3/2023 Pověřuje starostku přípravou a realizací výběrového řízení na zajištění sběru a likvidace odpadů ve Spálově.

Zatím nesplněno.

89/3/2023 Schvaluje rekonstrukci koupelen v BD č.p. 284 v bytě č. 5 a 6 a zvýšení ročního nájemného až o 10% skutečně vynaložených nákladů na rekonstrukci.

Rekonstrukce proběhla. Celkové náklady byly 274.580,-Kč. Další náklady, které vznikly při odstranění podlahy a původního SDK byly 53. 410,-Kč.

5. zasedání ZMS ze dne 24.4.2023

104/5/2023 Schvaluje poskytnutí fin. daru pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Zvoneček Odry ve výši 5 000,-Kč, podpisem snlouvy pověřena starostka.

Darovací smlouva uzavřena 5.5.2023.

105/5/2023  Schvaluje poskytnutí fin. daru na rok 2023 Charitě Jeseník na úhradu provozních naákladů v DPS sv. Františka v Javorníku ve výši 5000,-Kč, podpisem snlouvy pověřena starostka.

Darovací smlouva uzavřena 29.4.2023.

112/5/2023 Schvaluje výběr zhotovitele zakázky "Oprava MK na parc. č. 3382/1, k.ú. Spálov a opěrných zdí" a uzavření SOD mezi městysem Spálov a POOR a.s , Praha 10, IČ: 43005560, v celkové výši 2 687 442,59 Kč, podpisem snlouvy pověřena starostka.

Stavba zahájena 20.6.2023.

113/5/2023 Schvaluje uzavření smlouvy na výkon TDI na akci  "Oprava MK na parc. č. 3382/1, k.ú. Spálov a opěrných zdí" s Ing. Milanem Balážem, Spálov 340, IČO: 73066567, za cenu 164 560,-Kč, podpisem snlouvy pověřena starostka.

Příkazní smlouva uzavřena 8.5.2023.

118/5/2023 Schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městyse Spálov na rok 2023 žadateli TJ Spálov , z.s., Spálov 342, IČO: 60336374, ve výši 2 137 715,30 Kč na předfinancování projektu "Nástavba a přístavba šaten TJ Spálov - I. etapa".

119/5/2023 Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o návratné finanční výpomoci s TJ Spálov, z.s., IČO: 60336374, ve výši 2.137.715,30Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

Smlouva uzavřena 9.5.2023. Plnění probíhá dle jednotlivých žádostí o platbu. Doposud proplaceno 1.775.472,30Kč.

2. Kontrola uzavření SOD, včetně plnění díla

1. Inv. akce  „PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPÁLOV“.

31/2/2022 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi Městys Spálov a Tvarstav Real s.r.o., Nový Jičín, který se týká prodloužení termínu plnění díla do 31.3.2023 stavby „PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPÁLOV“. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

92/4/2023 Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo mezi městys Spálov a Tvarstav Real s.r.o., Nový Jičín, který se týká navýšení ceny díla o 1.074.954,93Kčbez DPH. Celková cena díla s DPH je 31.051.936,74Kč. Podpisem Dodatku č.2 je pověřena starostka.

Dílo dokončeno dle předávacího protokolu dne 31.3.2023. Cena díla 31.051.936,74. Kolaudace byla dne 16.6.2023.

93/4/2023 Schvaluje výběr zhotovitele zakázky „Přístavba Základní a Mateřské školy Spálov – dodávka nábytku a nábytkového vybavení“ a uzavření smlouvy o dílo mezi městys Spálov a Baar Group s.r.o., Velká Polom, IČO: 06745342. Cena díla činí celkem 2.196.053,20Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

Smlouva uzavřena dne 5.4.2023. Termín předání nábytku je 27.6.2023.

94/4/2023 Schvaluje výběr zhotovitele zakázky „Přístavba Základní a Mateřské školy Spálov – dodávka ICT vybavení“ a uzavření smlouvy o dílo mezi městys Spálov a EDUKA CENTRUM s.r.o., Bezručova 1166/14, Šternberk, IČO: 28607210. Cena díla činí celkem 3.496.130,44Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

Smlouva uzavřena dne 11.4.2023. Dodáno dne 6.6.2023.

Hodnocení průběhu realizace stavby: Vzhledem k tomu, co se dělo v roce 2022 na trhu s cenami a dostupností stavebního materiálu, hodnotím skutečnost, že se dílo podařilo vůbec dokončit s povděkem. Kvalita díla je i dle stavebního úřadu na vysoké úrovni. Probíhá dokončení instalace nábytku. ICT vybavení je plně dodáno a nainstalováno kromě jazykové učebny, kde je ještě potřeba doplnit přívody do jednotlivých lavic (probíhá).

Realizace probíhá v souladu SOD a časového harmonogramu? ANO

2. Projekt  „Nástavba a přístavba šaten TJ Spálov I. etapa

95/4/2023 Schvaluje poskytnutí účelové dotace spolku TJ Spálov, oddíl kopané ve výši 871.163,70Kč na realizaci projektu „Nástavba a přístavba šaten TJ Spálov I. etapa a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi TJ Spálov z.s, a městys Spálov. Za uzavření smlouvy odpovídá starostka.

Hodnocení průběhu realizace stavby:

Realizace probíhá v souladu SOD a časového harmonogramu?

Realizace díla dokončena.

3. Inv. akce „Zateplení a výměna zdroje vytápění v ZŠ Spálov – zateplení a nucené větrání s rekuperací 2“

74/3/2023 Schvaluje výběr zhotovitele zakázky „Zateplení a výměna zdroje vytápění v ZŠ Spálov – zateplení a nucené větrání s rekuperací 2“ a uzavření smlouvy o dílo mezi městys Spálov a StaniOn s.r.o., Kamenec 1685,76861 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 28326962. Cena díla bez DPH činí 6.877.910,33Kč. Podpisem smlouvy je pověřena starostka.

Smlouva podepsaná dne 23.2.2023.

75/3/2023 Schvaluje uzavření smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP na akci „Zateplení a výměna zdroje vytápění v ZŠ Spálov – zateplení a nucené větrání s rekuperací 2“ mezi městys Spálov a Ing. Milan Baláž, Spálov 340, IČO: 73066567, za cenu 428.340,-Kč.

Smlouva podepsaná dne 23.2.2023.

Hodnocení průběhu realizace stavby: Stavba byla zhotoviteli předána dne 3.3.2023. Realizace probíhá dle harmonogramu. Především z důvodu chybějících položek v rozpočtu bylo zhotovitelem předloženo 8. změnových listů na VCP ve výši 584.173,71Kč, čímž se zvýší cena díla na 9.386.515,10 S DPH (bez DPH 7.359468,52). Dílo má být dokončeno do 3.9.2023.

Realizace probíhá v souladu SOD a časového harmonogramu? ANO

POdpisy členú komise: ..................................................................................................

.....................................................................................................................................

Zapsala: Marie Flodrová